| Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků objektu bydlení Zahradníčkova č.p. 1220 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo schůze:4 | Datum: 14. 4. 2020 | Místo: byt 45C |

Přítomni:

| Jméno a příjmení | Zkr. | Funkce | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUDr. Jan Veverka, CSc. | JV | předseda výboru | 607 863 390 | veverkajan20@volny.cz |
| Mgr. Hana Merdita Golić | HM | členka výboru | 777 400 681 | hana.merdita@seznam.cz |
| Ing. arch. Zdenka Havelková | ZH | členka výboru | 602 383 851 | zd.havelkova@gmail.com |

Trvání schůze od 15,30 do 17,00 hod

Průběh schůze

Bod 1 Příprava na zahájení opravy pláště objektů A, B, C.  V minulém roce jsme schválili s předstihem orientační cenu porušených fasád (umytí zaprášené fasády tlakovou vodou, odstranit nesoudržné a odfouklé omítky. Opravené fasády budou natřené ve dvou vrstvách silikon-silikátovou barvou. Součástí rekonstrukce pláště domů bude též připevnění uvolněných okenních parapetů, tmelení okenních ostění. Po dokončení nátěru budou venkovní okna umyta.

Vícepráce (přilepení parapetů, zednické práce, tmelení oken atd.) Pokud se navýší cena, bude doloženo rozpisem cen jednotlivých zařízení a zapsána jako dodatek ke smlouvě.

Harmonogram prací:

Budovy budou postupně opraveny v tomto pořadí:

Budova C, práce bude zahájena 12. 5. – 23. 6. t.r.

Budova B, v případě příznivého počasí, letní čas

Budova A pravděpodobně na jaře příštího roku

Celková částka oprav tří objektů cca 1 175 270 Kč.

Bod 2 Byla uzavřena nová smlouva o zapojení do obecního systému svozu odpadu hl. m. Prahy.

Dodavatel služeb: Pražské služby, a.s. Předmětem smlouvy je využití zmíněného systému zavedeného hl. m. Prahy pro nakládání s komunálním odpadem na území města, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů. Byl podepsán výpočetní list s platbou za celý rok.

Dále  výbor SVJ obdržel od fy Schindler CZ, a.s. oznámení, že Český statistický úřad stanovil míru inflace, čímž v tomto roce a následujících dochází k navýšení smluvní ceny pro rok 2020 o 2,8 %.

Bod 3 V důsledku pandemie koronaviru, nemůžeme svolat shromáždění Společenství vlastníků obvyklým způsobem. Naše Stanovy v souladu s Čl. XV umožňují vlastníkům hlasovat o stejných otázkách mimo zasedání shromáždění korespondenčně, tzv. per rollam. Budeme tedy hlasovat, aniž by se vlastníci museli fyzicky sejít.

Předseda SVJ vypracuje každoroční zprávu a připojí k ní hlasovací list. Hlasování se uskuteční od 5. 5..do 25. 5. t.r. Vlastníci budou mít možnost vhodit hlasovací list do schránek ve vestibulů domů, nebo zasláním oskenovaného listu s podpisem, případně poštou na adresu výboru.

Zapsala:  HM

Kontrola: přečteno ZH

Schváleno:  JV                                        Předseda výboru