| Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků objektu bydlení Zahradníčkova č.p. 1220 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo schůze:6 | Datum: 15. 10. 2020 | Místo: byt 44A |

Přítomni:

| Jméno a příjmení | Zkr. | Funkce | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUDr. Jan Veverka, CSc. | JV | předseda výboru | 607 863 390 | veverkajan20@gmail.com |
| Mgr. Hana Merdita Golić | HM | členka výboru | 777 400 681 | hana.merdita@seznam.cz |
| Ing. arch. Zdenka Havelková | ZH | členka výboru | 602 383 851 | zd.havelkova@gmail.com |

Trvání schůze od 18,00 do 19,30 hod

Průběh schůze

Bod 1 Byla dokončena rekonstrukce fasády v obj. C. Tlakovou vodou byla umyta fasáda a opravena jádrovou omítkou; upevněny parapety akrylovým tmelem a dvojí nátěr pláště budovy (Silosan). Zbývá vyměnit kryty venkovního osvětlení na terasy a mřížové kryty ventilace. Také bylo opraveno schodiště na terasu.

Bod 2 Dne 29. 10. byla zahájena revitalizace na objektu B, stejným postupem jako na obj. C. Podle SoD by měly být práce ukončeny 25. 11 t.r..

Bod 3  Byla vyřízena škodná událost, pojistné bylo zasláno na účet SVJ.

Bod. 4 Byly nahrazeny nefunkční kamery ve vestibulech a garážích. Kamery jsou deset let staré.

Bod. 5 Řešili jsme havarijní stav v obj. 42a, kde zatékalo z terasy do bytu. Také bylo nutné odstranit túje v obj. 25a a 26a. Vzrostlé stromy poškodily fasádu a též hrozilo poškození rámů oken a parapetů. Vlivem dlouhotrvajícího deště nastalo zatékání dilatační spárou do obj. 17b, která prochází svisle ve fasádě a v interiéru obytnými místnostmi ve stropu.

Zapsala:  HM

Kontrola: přečteno ZH

Schváleno:  JV                                        Předseda výboru